# Acta de aceptación de entregables

Corte de entrega: 17/10/2026. Esta acta enumera lo presentado y los pendientes; la aceptación formal se acredita únicamente al cotejar la firma de la representante, el alcance aprobado y los soportes correspondientes.

## Control de versiones

| Versión | Estado | Elaborada por | Aprobada por | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Entregable para firma y cotejo | Gerardo Erick Plasencia Torres | Gerardo Erick Plasencia Torres | 17/10/2026 |

## Información general

| Campo | Dato por verificar |
| --- | --- |
| Cliente | Impresos Trujillo E.I.R.L. |
| Fase y período | Seguimiento del proyecto, 12/10/2026 al 17/10/2026 |
| Entregable | Informe de estado, Scrum diario y seguimiento de los entregables solicitados por el docente |
| Responsable de la ejecución | Equipo Capstone UPN, grupo 2: Gerardo Erick Plasencia Torres, Jose Estibb Anhuaman Delgado y Jose Diego Rodriguez Vasquez |
| Inicio y término | 12/10/2026 – 17/10/2026; confirmar horas y tareas contra los registros del equipo |
| Días y horas | [Completar solo con registro de trabajo verificable] |
| Reunión de aceptación | 17/10/2026 (fecha indicada por el equipo; contrastar con la constancia original) |

## Descripción del entregable y comprobación

Relación de los cinco elementos exigidos por el docente para la entrega. «Existe archivo» acredita localización documental, no aprobación de gerencia ni uso verificado del software.

| Requisito del docente | Estado al preparar el acta | Evidencia / acción pendiente |
| --- | --- | --- |
| Informe de estado del proyecto (último) | Existe archivo de la semana de corte | docs/entregables/SEM08/2_Informe de Estado del Proyecto.docx. Confirmar que sea la versión efectivamente entregada el 17/10. |
| Daily Kanban / Scrum diario | Existe archivo de la semana de corte | docs/entregables/SEM08/SCRUM_DIARIO.docx. Contrastar actividades con el registro real. |
| Actas de aceptación de entregables | Esta acta se prepara para completar la carpeta | Confirmar identidad, fecha de firma, entregables aceptados y anexar el documento firmado. La imagen aislada de firma no acredita esos datos. |
| Carta de presentación o aceptación para RSU | Pendiente de soporte | No se encontró carta RSU en los archivos de la entrega revisados; solicitar el documento emitido por la entidad. |
| Aporte por integrante en gestor de versiones | Pendiente de evidencia de entrega | Generar evidencia fechada de commits por integrante y relacionarla con partes del software terminado; no basta una captura genérica. |

## Observaciones adicionales

Esta acta no declara aceptado el módulo predictivo de IA ni su reentrenamiento: su desarrollo y evaluación son posteriores al corte indicado. Los resultados de pruebas automatizadas tampoco equivalen a aceptación funcional por usuarios. La foto de firma no contiene fecha ni identidad verificable; el espacio de firma queda sin completar para que el responsable inserte y coteje la rúbrica.

## Declaración de aceptación formal

Una vez acreditadas la fecha, identidad y revisión de los entregables, la representante podrá declarar: «He recibido los documentos que constan como presentados en esta acta y expreso [conformidad / conformidad condicionada / rechazo] únicamente respecto del alcance detallado». Los elementos marcados como pendientes no quedan aceptados por esta declaración.

## En caso de aprobación: firma de la representante del cliente

| Nombre | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcell Magaly Vasquez Loje | Dueña y Gerente de la oficina | 17/10/2026 |  |

## En caso de rechazo o conformidad condicionada

| Observación | Responsable | Medida correctiva | Plazo / verificación |
| --- | --- | --- | --- |

Anexos a incorporar: evidencia de versión desplegada, fichas de aceptación funcional, capturas o registro de uso real y fuente de la fecha y firma. El archivo de firma limpio se entrega por separado; no se inserta automáticamente en este borrador.