BUSINESS CASE

Plantilla para Proyecto Aplicado en Empresa Real

Nombre del Proyecto: Sistema web de gestión de órdenes, inventario y pagos para Impresos Trujillo E.I.R.L.

Nombre de la Empresa: Impresos Trujillo E.I.R.L.

# Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2

Sección 1 Datos Generales del Proyecto y de la Empresa	3

1.1 Ficha de la Empresa	3

1.2 Equipo del Proyecto (Capstone)	3

1.3 Condiciones de Acceso a la Información	3

Sección 2 Resumen Ejecutivo	3

2.1 Situación Actual	3

2.2 Resultados Esperados	3

2.3 Recomendación	4

2.4 Justificación	4

2.5 Suposiciones	4

2.6 Limitaciones	4

Sección 3 Gobierno y Equipo de Análisis del Business Case	4

3.1 Gobierno	4

3.2 Equipo de Análisis del Business Case	4

Sección 4 Definición del Problema	4

4.1 Enunciado del Problema	4

4.2 Metodología de Levantamiento de Información	5

4.3 Organización Cliente y Componentes de su Entorno	5

4.4 Entorno Tecnológico Actual	5

4.4.1 Software Actual	5

4.4.2 Hardware e Infraestructura Actual	5

Sección 5 Visión del Proyecto	6

5.1 Descripción del Proyecto	6

5.2 Metas y Objetivos	6

5.3 Medidas de Desempeño (KPI)	6

5.4 Suposiciones	6

5.5 Restricciones	6

5.6 Entorno Tecnológico Propuesto	6

5.6.1 Software Propuesto	6

5.6.2 Hardware Propuesto	7

5.7 Hitos Principales del Proyecto	7

Sección 6 Evaluación del Proyecto	7

6.1 Cumplimiento de Regulaciones	7

6.2 Alineamiento Estratégico	8

6.3 Análisis de Impacto	8

6.4 Consideración de Riesgos (barreras)	8

6.5 Riesgos, Probabilidad/Impacto y Mitigación	8

6.6 Análisis de Alternativas	8

Sección 7 Selección del Proyecto	9

7.1 Metodología	9

7.2 Resultados	9

Sección 8 Cronograma del Proyecto	9

Sección 9 Glosario	9

Sección 10 Control de Cambios	10

Sección 11 Anexos	10

# Sección 1 Datos Generales del Proyecto y de la Empresa

## 1.1 Ficha de la Empresa

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Razón social | Impresos Trujillo E.I.R.L. |
| RUC | 20602572952 (Empresa Individual de Resp. Ltda.) |
| Sector | Imprenta / Publicidad (act. 1811, 7310) |
| Tamaño | Microempresa familiar |
| Ubicación | JR. SIMON BOLIVAR NRO. 945 INT. 1, TRUJILLO, LA LIBERTAD |
| Persona de contacto | Angel Almilcar Rodriguez Evangelista (Dueño/Encargado) |
| Teléfono | 924 943 790 |
| Estado / Condición | ACTIVO / HABIDO |

## 1.2 Equipo del Proyecto (Capstone)

| Nombre | Código | Rol | Correo |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerardo Erick Plasencia Torres | N00340097 | Líder de Proyecto / Full Stack | N00340097@upn.pe |
| Jose Estibb Anhuaman Delgado | N00343742 | Desarrollador Frontend | N00343742@upn.pe |
| José Diego Rodríguez Vasquez | N00319804 | Desarrollador Backend / IA | N00319804@upn.pe |

## 1.3 Condiciones de Acceso a la Información

El equipo accede a la información del negocio mediante entrevistas a los dueños, observación directa de los procesos en el taller e revisión documentaria (cuadernos, hojas de cálculo, comprobantes). Se acuerda confidencialidad sobre los datos de clientes y operarios.

Mecanismos de recolección de información previstos: entrevistas presenciales, observación y revisión de registros manuales.

Nivel de confidencialidad acordado con la empresa: medio; se anonimizarán nombres de operarios, conservando cargos por seguridad.

Información que se anonimizará o presentará en rangos/aproximaciones: nombres de operarios y montos de clientes específicos.

# Sección 2 Resumen Ejecutivo

El presente resumen debe leerse de forma independiente: describe el problema de gestión manual de Impresos Trujillo y la solución propuesta (sistema web) con sus resultados y justificación.

## 2.1 Situación Actual

Impresos Trujillo opera sin sistema formal: órdenes en cuadernos, inventario manual y cobranzas en libretas. Esto genera falta de control de inventario, nula visibilidad de etapas, cobranza poco confiable y sin trazabilidad de responsabilidades.

## 2.2 Resultados Esperados

Reducción de errores de seguimiento, conocimiento de ingresos reales por período y método de pago, visibilidad del estado de cada trabajo, y garantía de no entregar sin pago completo. El negocio espera tomar decisiones basadas en datos.

## 2.3 Recomendación

Implementar un sistema web (Angular 21 + FastAPI + PostgreSQL + Docker/Cloud Run) con módulos transaccional, de inteligencia de negocios e IA, verificando logro con KPIs de precisión de inventario, tiempos de ciclo y cumplimiento de cobranza.

## 2.4 Justificación

No automatizar implica seguir perdiendo información, aceptar trabajos que compiten por material ya asignado, y cobrar de forma imprecisa, con riesgo de entregar sin cobrar. El impacto de NO implementar es operación ciega y errores crecientes.

## 2.5 Suposiciones

La empresa dará acceso a información de prueba; el equipo tendrá ≥20 h/semana; el contacto estará disponible 1 vez por semana; los datos de prueba serán representativos.

## 2.6 Limitaciones

Duración del ciclo académico (16 semanas), disponibilidad parcial de la empresa, presupuesto mínimo (académico), y datos reales limitados para el módulo de IA (requiere ≥3 meses).

# Sección 3 Gobierno y Equipo de Análisis del Business Case

## 3.1 Gobierno

La empresa no cuenta con un área de TI formal; las decisiones de tecnología las toman los dueños (Angel Rodríguez y Marcell Vásquez). El equipo Capstone propone y ejecuta, reportando a los dueños.

## 3.2 Equipo de Análisis del Business Case

| Rol | Persona / Cargo |
| --- | --- |
| Auspiciante ejecutivo | Angel Almilcar Rodriguez Evangelista (Dueño) |
| Auspiciante tecnológico | Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder) |
| Asesor académico | Jose Alberto Gomez Avila (Docente UPN) |
| Analistas de negocio | Equipo Capstone (estudiantes) |
| Gerentes funcionales | Dueños de Impresos Trujillo |
| Líder de proyecto | Gerardo Erick Plasencia Torres |
| Equipo técnico | Jose Estibb Anhuaman Delgado, Jose Diego Rodriguez Vasquez |
| Interesados | Dueños, operarios, clientes de la imprenta |

# Sección 4 Definición del Problema

## 4.1 Enunciado del Problema

¿Cómo permitir a Impresos Trujillo gestionar órdenes, inventario y cobranzas de forma confiable y en tiempo real, eliminando el registro manual que produce pérdida de información y errores de seguimiento?

## 4.2 Metodología de Levantamiento de Información

| Método | Participantes | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Entrevista a dueños | Equipo Capstone + dueños | Agosto 2026 |
| Observación directa | Equipo Capstone en taller | Agosto 2026 |
| Revisión documentaria | Cuadernos, Excel, comprobantes | Agosto 2026 |

Hallazgos: operación 100% manual, sin trazabilidad ni visibilidad de etapas ni de cobranza.

## 4.3 Organización Cliente y Componentes de su Entorno

GPI: dueños (Angel, Marcell), jefes de área (los mismos dueños), operarios (3-4), clientes; y el equipo Capstone como estudiantes interesados.

| Grupo/Persona Interesada | Relación con el proyecto |
| --- | --- |
| Dueños | Financian y validan; deciden alcance |
| Operarios | Usan el sistema para avanzar etapas |
| Clientes | Solicitan y reciben los trabajos |
| Equipo Capstone | Desarrolla e implementa el sistema |

Procesos o servicios que serán modificados o automatizados por el proyecto:

| Proceso / Servicio | Descripción |
| --- | --- |
| Gestión de órdenes | Registro y seguimiento por etapas (pipeline) |
| Control de inventario | Stock con reserva y alertas |
| Gestión de pagos | Historial de adelantos y saldos |
| Reportes financieros | Ingresos por período, método y trabajador |

## 4.4 Entorno Tecnológico Actual

### 4.4.1 Software Actual

| Software | Versión / Detalle |
| --- | --- |
| Microsoft Excel | Registro manual de inventario |
| Cuaderno / libretas | Registro de órdenes y cobranzas |
| WhatsApp | Comunicación y recepción de diseños |
| Emisión electrónica PORTAL | Factura (desde 23/10/2021), Boleta (desde 23/06/2022) |

### 4.4.2 Hardware e Infraestructura Actual

| Recurso | Detalle |
| --- | --- |
| Computadoras en taller | 6 a 8 equipos |
| Conexión a internet | 200 Mbps |
| Dispositivos móviles | Usados por dueños y clientes (WhatsApp) |
| VPS / almacenamiento | No cuenta con servidor propio |

# Sección 5 Visión del Proyecto

## 5.1 Descripción del Proyecto

Sistema web que automatiza la gestión de órdenes, inventario, pagos y reportes de Impresos Trujillo, con componentes transaccional, de inteligencia de negocios e IA, accesible desde computadora y celular.

Identificador del Proyecto: Grupo 2

## 5.2 Metas y Objetivos

Metas de negocio: reducir pérdidas por material comprometido sin control; conocer ingresos reales; visibilidad de cada trabajo; cumplir regla de pago completo antes de entrega.

| Objetivo del Proyecto | Descripción |
| --- | --- |
| OG | Sistema web que automatice gestión de órdenes, inventario, pagos y reportes |
| OE1 | Inventario en tiempo real con alertas y reabastecimiento |
| OE2 | Seguimiento de cada trabajo por etapas |
| OE3 | Ingresos reales por período, método y trabajador |
| OE4 | No entregar sin pago completo |
| OE5 | Uso desde celular y computadora |

## 5.3 Medidas de Desempeño (KPI)

| KPI | Línea Base | Meta Esperada |
| --- | --- | --- |
| Precisión de stock reservado | 0% (manual) | 100% al crear orden |
| Trabajos entregados tras pago total | No controlado | 100% |
| Tiempo ciclo orden (ingreso→entrega) | No medido | Reducir 30% |
| Ingresos registrados vs libretas | Parcial | 100% registrado |
| Materiales con stock bajo detectados a tiempo | No | Sí, con alerta |

## 5.4 Suposiciones

Los procesos de la empresa son estables; los dueños validarán el sistema; la adopción será gradual con capacitación.

## 5.5 Restricciones

Tiempo del ciclo académico (16 semanas), presupuesto mínimo, acceso parcial a información, y requerimiento de 3 meses de datos para IA.

## 5.6 Entorno Tecnológico Propuesto

### 5.6.1 Software Propuesto

| Software | Versión / Detalle |
| --- | --- |
| Angular | 21 (frontend SPA) |
| FastAPI | Python 3.11 (backend) |
| PostgreSQL | Base de datos (transaccional) |
| Docker + Cloud Run | Despliegue |
| Scikit-learn / Prophet | Modelos de IA |
| JWT + bcrypt | Autenticación |

### 5.6.2 Hardware Propuesto

Se reutiliza la infraestructura existente de la empresa (computadoras e internet). Costo 0 para el proyecto; la empresa ya paga por ello.

## 5.7 Hitos Principales del Proyecto

| Hito | Semana / Entregable |
| --- | --- |
| Acta de Constitución + Business Case | SEM 1 |
| Funciones mínimas | SEM 4 |
| Pipeline de órdenes funcional | SEM 6 |
| Sistema transaccional completo | SEM 8 |
| BI parcial | SEM 9 |
| 100% implementado + entrega empresa | SEM 10-11 |

# Sección 6 Evaluación del Proyecto

## 6.1 Cumplimiento de Regulaciones

| Norma | Aplicabilidad |
| --- | --- |
| Ley N° 29733 (Protección de Datos Personales) + ANPD | APLICA. Se almacenan datos de clientes (RUC/DNI, teléfono, email, dirección). Pendiente: registrar el banco de datos en el RNPDP de la ANPD. |
| SUNAT - Facturación Electrónica (D.L. 1498, Res. SUNAT 097-2012 / 234-2021) | APLICA. La empresa ya es emisor electrónico (Factura portal desde 2021, Boleta desde 2022, Guía). El sistema no reemplaza la emisión SUNAT, pero conserva RUC/DNI y referencia de comprobantes. |
| SUNAT - Recibo por Honorarios (RpH electrónico, Ley 31552, Res. 380-2019) | APLICA a la relación con los trabajadores (se pagan por RpH). Fuera de alcance del sistema (no es módulo RRHH); la empresa debe cumplir retenciones y declaración. |
| SUNAFIL (Ley 29245 tercerización, Ley 29981) | NO APLICA régimen dependiente: los trabajadores son independientes bajo RpH (sin planilla). APLICA PARCIAL solo si se subcontrata (la imprenta subcontrata ítems). Precaución: un control estricto de asistencia/horarios podría exponer a reclamo de vínculo laboral dependiente. |
| INDECOPI - Código de Protección al Consumidor (Ley 29571) | APLICA indirectamente: vende al consumidor final y realiza publicidad (act. 7310). El sistema debe ser transparente en precios y condiciones. |
| SUNAT - Guía de Remisión Electrónica | APLICA. La empresa emite Guía de Remitente; el sistema puede referenciar traslados de materiales/productos. |

Pendientes de la empresa: (1) registro del banco de datos personales ante la ANPD; (2) mantener la emisión de comprobantes SUNAT y el RpH fuera del sistema, el cual solo referencia dicha información.

Interés manifestado: la empresa desea gestionar la asistencia de los operarios. Al ser personal bajo RpH, este módulo debe diseñarse como registro de presencia/entrega de trabajo y no como control de jornada laboral, para no generar obligaciones ante SUNAFIL. Queda como interés a evaluar en el alcance de requerimientos.

## 6.2 Alineamiento Estratégico

Impresos Trujillo no cuenta con un planeamiento estratégico formal documentado; conforme al criterio del curso se registra “?”. La empresa manifiesta, como meta de negocio, abrir un local adicional para aumentar su capacidad operativa y atender más pedidos, manteniendo la sede actual como principal. Los objetivos del proyecto guardan relación DIRECTA con esta meta: el control de inventario en tiempo real (OE1) y el seguimiento de órdenes por etapas (OE2) desde un sistema centralizado son la base para operar dos locales y gestionar mayor volumen de pedidos sin pérdida de información.

| Objetivo del Proyecto | Meta de Negocio | Relación |
| --- | --- | --- |
| OE1 Inventario en tiempo real | Reducir pérdidas de material | DIRECTA |
| OE3 Ingresos reales | Conocer cobranza real | DIRECTA |
| OE4 No entregar sin pago | Proteger flujo de caja | DIRECTA |
| OE2 Seguimiento etapas | Visibilidad operativa | DIRECTA |

## 6.3 Análisis de Impacto

El proyecto usa la infraestructura actual (computadoras, internet) y estándares web. Aumenta necesidad de capacitación y energía eléctrica marginal, pero beneﬁcia la empresa con control y datos para decisiones.

## 6.4 Consideración de Riesgos (barreras)

Riesgo principal: falta de datos históricos para IA (4/5 probabilidad) y dependencia de presencia de dueños para cierre de caja.

## 6.5 Riesgos, Probabilidad/Impacto y Mitigación

| Riesgo | Prob./Impacto | Acciones de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Empresa no da info a tiempo | 3/5 - 4/5 | Reuniones semanales fijas |
| Falta datos para IA | 4/5 - 3/5 | Datos de prueba; posponer IA |
| Cambios de alcance | 3/5 - 3/5 | Documentar alcance desde inicio |
| Conflictos de horario | 2/5 - 2/5 | Comunicación asíncrona |
| Problemas de despliegue | 2/5 - 4/5 | Dockerizar desde inicio |

## 6.6 Análisis de Alternativas

| Alternativa | Consecuencia |
| --- | --- |
| No hacer nada | Operación manual continúa; errores y pérdidas crecientes |
| Elegirnos (equipo Capstone) | Sistema a medida, sin costo de licencias, con acompañamiento académico |

Competencia/proveedor externo: mayor costo y menor alineación con el negocio familiar; se descarta en favor del desarrollo a medida.

# Sección 7 Selección del Proyecto

## 7.1 Metodología

| Criterio | Scrum | Kanban | Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregables por sprint | Sí | No aplica | Alta |
| Visibilidad | Sí | Sí | Media |
| Procesos reales | Sí | Parcial | Alta |

## 7.2 Resultados

Se selecciona Scrum por entregables funcionales por sprint (el profesor exige funciones reales, no solo CRUD/login). El proyecto fue seleccionado por alinearse con los 4 problemas y ser viable sin costo de licencias. Como parte del setup inicial (inicio 22/08/2026) se creó el repositorio en GitHub para el control de versiones del código y la documentación; la primera versión de la documentación se sube en esta etapa.

# Sección 8 Cronograma del Proyecto

| Fase | Fechas (aprox.) | Entregable |
| --- | --- | --- |
| SEM 1 | 22/08–28/08/2026 | Acta + Business Case |
| SEM 4 | 12/09–18/09/2026 | Funciones mínimas |
| SEM 6 | 26/09–02/10/2026 | Pipeline órdenes |
| SEM 8 | 10/10–16/10/2026 | Transaccional completo |
| SEM 10 | 24/10–30/10/2026 | 100% implementado |
| SEM 11 | 31/10–06/11/2026 | Entrega + pretest/postest |
| SEM 12 | 07/11–13/11/2026 | Responsabilidad social |
| SEM 16 | 05/12–11/12/2026 | Paper + Informe final |

# Sección 9 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Orden / Orden de trabajo | El pedido de un cliente |
| Reservar stock | Descontar del inventario al crear la orden, aunque no se haya producido |
| Adelanto | Pago parcial al hacer el pedido (habilita la producción) |
| Saldo pendiente | Lo que falta cobrar (total − descuento − pagos) |
| Merma | Material consumido por encima de lo estimado |
| Devolución | Material estimado no usado que vuelve al inventario |
| Receta | Lista de materiales y cantidades de un producto propio |
| Subcontratar | Mandar a producir un ítem a un proveedor externo |
| Pipeline | Flujo de estados de la orden: Pendiente → En diseño → Aprobado → En producción → Finalizada → Entregada / Cancelada |
| Yape | Aplicación de pago móvil peruana |

# Sección 10 Control de Cambios

| Fecha | Cambio | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/08/2026 | Creación del documento | Equipo Capstone | Aprobado |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |

# Sección 11 Anexos

Actas o minutas de reuniones con la empresa (fecha, asistentes, acuerdos).

Evidencia fotográfica o capturas de los procesos/sistemas actuales.

Transcripciones o resúmenes de entrevistas.

Organigrama de la empresa (si se comparte).

Matriz de riesgos.

Consentimiento o correo de autorización de la empresa para usar su información en el trabajo académico.