| Control de Versiones: Acta de Aceptación de Entregables |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Estado (Borrador, Revisión, Aprobada) | Elaborada por (Nombre Apellido) | Aprobada por (Nombre Apellido) | Fecha (dd/mm/aaaa) |
| 1.0 (AAE-01) | Aprobada por Gerencia | Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder de Proyecto / Scrum Master) | Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / Product Owner) Juan Carlos Plasencia Torres (Gerente General / Project Sponsor) | 26/09/2026 |

| Información General |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Impresos Trujillo E.I.R.L. — Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / Product Owner) |  |  |  |
| Nombre de la fase | Fases I, II y III: Inicio, Planificación, Requisitos, Arquitectura y Primer Incremento de Software (Semanas 1 a 5) |  |  |  |
| Nombre del entregable | Paquete Consolidado de Entregables de Línea Base y Primer Incremento de Software Funcional (Código de Acta: AAE-01) |  |  |  |
| Responsable de la ejecución del entregable |  | Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder de Proyecto / Full Stack) — Equipo Scrum UPN |  |  |
| Inicio de la ejecución del entregable |  | 22/08/2026 | Término de la ejecución del entregable | 26/09/2026 |
| Cantidad de días de ejecución del entregable |  | 35 días calendario (25 días laborables) | Cantidad de horas de ejecución del entregable | 220 horas hombre de ingeniería acumuladas |
| Fecha de la reunión de aceptación del entregable |  | 26/09/2026 (Reunión técnica presencial en taller de Impresos Trujillo E.I.R.L. al cierre del Sprint 2 y Evaluación T1) |  |  |

Descripción del Entregable

El presente entregable formal consolida la entrega técnica e institucional de la línea base aprobada y el primer incremento operativo de software para la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L., cubriendo el período comprendido entre la Semana 1 y la Semana 5 del cronograma oficial del proyecto. El paquete comprende los siguientes componentes tangibles verificables: 1. Documentación de Ingeniería y Gestión de Proyecto (Línea Base Subsanada y Aprobada): • Acta de Constitución del Proyecto y Caso de Negocio (Business Case) con análisis de viabilidad financiera (VAN = S/ 6,240.00, TIR = 42.5%, Payback = 1.4 meses). • Especificación de Requerimientos de Software (SRS bajo estándar IEEE 830) con reglas de negocio estrictas (RN-01 a RN-04). • Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS), Cronograma y Presupuesto base valorizado en S/ 5,100.00. • Matrices de Gestión del Proyecto: Matriz de Riesgos (cualitativa y cuantitativa), Matriz de Comunicaciones y Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI). • Prototipos UI en alta fidelidad y Agile Product Backlog formalizado con 10 Historias de Usuario priorizadas bajo MoSCoW, criterios Gherkin y Definition of Done (DoD). • Informes periódicos de Estado del Proyecto y Tableros Scrum Diarios de ejecución con seguimiento de avance y resolución de impedimentos. 2. Infraestructura y Arquitectura Tecnológica Contenerizada: • Entorno de desarrollo local unificado mediante Docker Compose, orquestando contenedores aislados de Angular 21, FastAPI y PostgreSQL nativo. • Esquema relacional de base de datos modelado y migrado con Alembic para usuarios, roles, permisos RBAC, catálogo de materiales, piezas de lote y consumos de taller. • Estrategia de ramas en repositorio GitHub (main, develop, feature/*) con control estricto de versiones y trazabilidad de cambios. 3. Módulos de Software Transaccionales y de Control Operativo (Incremento Funcional): • Módulo de Autenticación y Seguridad: Inicio de sesión reactivo con tokens criptográficos JWT, hashing seguro de credenciales con bcrypt y protección de navegación con Angular AuthGuards (RBAC). • Catálogo de Materiales y Recetas Métricas: Parametrización de insumos de imprenta y gigantografía (vinilos, lonas, tintas, sustratos rígidos) con cálculo de área neta en metros cuadrados (m²) y costos técnicos. • Control Avanzado de Bobinas y Planchas Rígidas: Seguimiento individual de rollos continuos (UV DTF Film A+B 100m, lona frontlit, vinil) y planchas (MDF 2.44x1.22m, acrílico, celtex), registrando cortes por orden de trabajo, mermas reales, recaudación acumulada y ganancia neta. • Módulo de Ventas y Mostrador Express: Cotizador dinámico con anticipo obligatorio del 50%, talonario comercial digital con numeración secuencial correlativa y botón de Venta Rápida de mostrador en 1 clic para artículos menores (fotochecks, impresiones rápidas). • Auditoría y Arqueo de Caja con Candado Digital: Candado digital inviolable que inhabilita físicamente el botón de entrega si existe saldo pendiente; auditoría de cierre de caja con opción de observar/anular transacciones fraudulentas o erróneas ('Yape falso', billete falso), deduciendo el arqueo y reabriendo el bloqueo de despacho. 4. Evidencia de Calidad y Verificación Técnica: • Batería integral de 375 pruebas automatizadas con 100% de éxito (0 fallos): 93 pruebas unitarias y de integración en backend con pytest/FastAPI y 282 pruebas unitarias en frontend con Vitest/Angular 21 (servicios, componentes y guards). • Pipeline de integración y despliegue continuo (CI/CD) automatizado en GitHub Actions ejecutando compilación y suites completas de pruebas ante cada Pull Request. • Demostración interactiva del software funcionando en vivo sobre entorno contenerizado con Docker Compose y respaldo en VPS propio.

Observaciones Adicionales

Durante la revisión técnica del sistema y las sesiones de coordinación con la gerencia de Impresos Trujillo E.I.R.L., se registraron las siguientes observaciones, acuerdos operativos y requerimientos complementarios para las siguientes iteraciones: • Resalte visual de saldos pendientes en interfaz: La contraparte solicita que en el listado general de órdenes se incorporen alertas cromáticas de alto contraste (rojo/amarillo) para identificar de forma inmediata qué pedidos tienen saldos por cobrar, evitando depender de consultas informales por mensajería externa (WhatsApp). • Trazabilidad del canal de origen de venta: Se acordó añadir en el formulario de ventas la selección del medio por el cual ingresó el pedido (Mostrador presencial, WhatsApp institucional o Llamada telefónica), facilitando la identificación de la persona que pactó la orden. • Ubicación física en estantes de taller: Para agilizar el retiro de materiales, se corroboró la pertinencia de mantener visible en inventario la ubicación física (estante / zona de taller) de bobinas y planchas para el personal de producción. • Manejo de cuentas corporativas a crédito: Para el siguiente ciclo de cobranzas, se solicita contemplar una regla de excepción documentada que permita la entrega de productos a clientes corporativos con crédito preaprobado, emitiendo comprobante fiscal con saldo por liquidar según ciclo de facturación. • Conformidad general preliminar: El cliente manifiesta su conformidad con los avances presentados, destacando la utilidad del candado digital de cobro y el control de ganancias netas por cada rollo de material UV DTF y lona.

Declaración de la Aceptación Formal

Mediante este documento se deja constancia formal que el entregable Paquete Consolidado de Entregables de Línea Base y Primer Incremento de Software Funcional ejecutado por el líder de proyecto Gerardo Erick Plasencia Torres (en representación del Equipo de Desarrollo Scrum UPN: Gerardo Plasencia, Jose Estibb Anhuaman y Jose Diego Rodríguez) ha sido presentado, revisado técnicamente y aceptado por Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / Product Owner de Impresos Trujillo E.I.R.L.), de este modo queda constancia que se da por formalmente recibido y aceptado el entregable a entera satisfacción de la empresa.

| En Caso de Aprobación: Firma de Aceptación del Entregable Aprobación del representante del cliente. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo | Fecha | Firma |
| Marcell Magaly Vásquez Loje | Gerente de Administración / Product Owner Impresos Trujillo E.I.R.L. | 26/09/2026 | _____________________________ Firma de Conformidad / PO |
| Juan Carlos Plasencia Torres | Gerente General / Project Sponsor Impresos Trujillo E.I.R.L. | 26/09/2026 | _____________________________ Firma y Sello de Gerencia General |
| Gerardo Erick Plasencia Torres | Líder de Proyecto / Scrum Master Equipo Capstone UPN Grupo 2 | 26/09/2026 | _____________________________ Firma de Entrega del Proyecto |

| En Caso de Rechazo: Firma de Rechazo del Entregable Rechazo del representante del cliente. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo | Fecha | Motivo del Rechazo | Medida Correctiva Sugerida | Firma |