# ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT / WBS)

Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.

Impresos Trujillo E.I.R.L.  |  Grupo 2 — Aula 22643421416  |  Universidad Privada del Norte  |  2026-II

## 1. Diagrama Jerárquico de la EDT (WBS Tree Chart)

Figura 1: Estructura de Desglose del Trabajo del Proyecto Impresos Trujillo E.I.R.L.

## 2. Matriz Estructurada de la EDT

| Código EDT | Nivel | Elemento / Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fase | Gestión del Proyecto |
| 1.1 | Paquete | Acta de Constitución del Proyecto |
| 1.1.1 | Subactividad | Elaborar el Acta de Constitución |
| 1.1.1.1 | Entregable | Acta de Constitución del Proyecto |
| 1.1.2 | Subactividad | Validar el Acta con Gerencia |
| 1.1.2.1 | Entregable | Acta de Constitución validada |
| 1.2 | Paquete | Business Case |
| 1.2.1 | Subactividad | Formular el Business Case |
| 1.2.1.1 | Entregable | Business Case validado |
| 1.2.2 | Subactividad | Evaluar la viabilidad económica |
| 1.2.2.1 | Entregable | Informe de Viabilidad Económica |
| 1.3 | Paquete | Planificación del Proyecto |
| 1.3.1 | Subactividad | Elaborar la EDT |
| 1.3.1.1 | Entregable | EDT del Proyecto |
| 1.3.2 | Subactividad | Construir el cronograma |
| 1.3.2.1 | Entregable | Cronograma del Proyecto |
| 1.3.3 | Subactividad | Definir el presupuesto |
| 1.3.3.1 | Entregable | Presupuesto del Proyecto |
| 1.3.4 | Subactividad | Definir el plan de recursos |
| 1.3.4.1 | Entregable | Plan de Recursos |
| 1.4 | Paquete | Plan de Desarrollo del Proyecto de Software |
| 1.4.1 | Subactividad | Planificar la gestión del proyecto |
| 1.4.1.1 | Entregable | Plan de Gestión del Proyecto |
| 1.4.2 | Subactividad | Gestionar los riesgos |
| 1.4.2.1 | Entregable | Matriz de Riesgos |
| 1.4.3 | Subactividad | Planificar las comunicaciones |
| 1.4.3.1 | Entregable | Matriz de Comunicaciones |
| 1.4.4 | Subactividad | Asignar responsabilidades |
| 1.4.4.1 | Entregable | Matriz de Responsabilidades |
| 1.4.5 | Subactividad | Definir el plan de calidad |
| 1.4.5.1 | Entregable | Plan de Calidad |
| 1.4.6 | Subactividad | Definir el plan de seguridad |
| 1.4.6.1 | Entregable | Plan de Seguridad Integral |
| 1.4.7 | Subactividad | Planificar el involucramiento de interesados |
| 1.4.7.1 | Entregable | Plan de Involucramiento de Interesados |
| 2 | Fase | Análisis de Requerimientos |
| 2.1 | Paquete | Requerimientos de Software |
| 2.1.1 | Subactividad | Especificar los requerimientos |
| 2.1.1.1 | Entregable | Documento SRS IEEE 830 |
| 2.2 | Paquete | Estructura de Análisis |
| 2.2.1 | Subactividad | Elaborar la estructura de análisis |
| 2.2.1.1 | Entregable | Documento de Estructura de Análisis |
| 2.3 | Paquete | Matriz de Consistencia |
| 2.3.1 | Subactividad | Elaborar la matriz de consistencia |
| 2.3.1.1 | Entregable | Matriz de Consistencia |
| 3 | Fase | Diseño de la Solución |
| 3.1 | Paquete | Arquitectura del Sistema |
| 3.1.1 | Subactividad | Diseñar la arquitectura |
| 3.1.1.1 | Entregable | Documento de Arquitectura |
| 3.2 | Paquete | Modelado de Arquitectura gil e Historias de Usuario |
| 3.2.1 | Subactividad | Elaborar el modelado gil e historias de usuario |
| 3.2.1.1 | Entregable | Modelado de Arquitectura gil e Historias de Usuario |
| 3.3 | Paquete | Base de Datos |
| 3.3.1 | Subactividad | Diseñar la base de datos |
| 3.3.1.1 | Entregable | Modelo Entidad-Relación |
| 3.4 | Paquete | Interfaces de Usuario |
| 3.4.1 | Subactividad | Diseñar las interfaces |
| 3.4.1.1 | Entregable | Prototipos de Interfaces UI |
| 3.5 | Paquete | Trazabilidad |
| 3.5.1 | Subactividad | Elaborar la trazabilidad |
| 3.5.1.1 | Entregable | Matriz de Trazabilidad |
| 4 | Fase | Construcción del Producto |
| 4.1 | Paquete | Mdulo Transaccional Base |
| 4.1.1 | Subactividad | Construir el mdulo transaccional base |
| 4.1.1.1 | Entregable | Mdulo Transaccional Base |
| 4.1.2 | Subactividad | Priorizar el Product Backlog |
| 4.1.2.1 | Entregable | Backlog Priorizado |
| 4.1.3 | Subactividad | Definir el Definition of Done |
| 4.1.3.1 | Entregable | Definition of Done |
| 4.2 | Paquete | Mdulo de Cobros, Caja y Business Intelligence |
| 4.2.1 | Subactividad | Construir el mdulo de cobros, caja y business intelligence |
| 4.2.1.1 | Entregable | Mdulo de Cobros, Caja y Business Intelligence |
| 4.2.2 | Subactividad | Registrar los cambios |
| 4.2.2.1 | Entregable | Registro de Cambios |
| 4.2.3 | Subactividad | Registrar los incidentes |
| 4.2.3.1 | Entregable | Registro de Incidentes |
| 4.3 | Paquete | Mdulo Predictivo de Demanda y Candado Digital |
| 4.3.1 | Subactividad | Validar el mdulo predictivo de demanda |
| 4.3.1.1 | Entregable | Mdulo Predictivo de Demanda Validado |
| 4.3.2 | Subactividad | Consolidar el sistema web integral |
| 4.3.2.1 | Entregable | Sistema Web Integral 100% |
| 5 | Fase | Aseguramiento de Calidad |
| 5.1 | Paquete | Pruebas |
| 5.1.1 | Subactividad | Ejecutar las pruebas unitarias |
| 5.1.1.1 | Entregable | Reporte de Pruebas Unitarias |
| 5.1.2 | Subactividad | Ejecutar las pruebas de integración |
| 5.1.2.1 | Entregable | Reporte de Pruebas de Integración |
| 5.1.3 | Subactividad | Ejecutar las pruebas de sistema |
| 5.1.3.1 | Entregable | Reporte de Pruebas de Sistema |
| 5.1.4 | Subactividad | Ejecutar las pruebas de aceptación |
| 5.1.4.1 | Entregable | Reporte de Pruebas de Aceptación |
| 5.1.5 | Subactividad | Verificar la cobertura de requisitos |
| 5.1.5.1 | Entregable | Matriz de Cobertura de Requisitos |
| 5.1.6 | Subactividad | Registrar los defectos |
| 5.1.6.1 | Entregable | Registro de Defectos |
| 5.2 | Paquete | SQA |
| 5.2.1 | Subactividad | Ejecutar la revisión SQA |
| 5.2.1.1 | Entregable | Informe de Revisión SQA |
| 5.2.2 | Subactividad | Controlar las versiones |
| 5.2.2.1 | Entregable | Registro de Control de Versiones |
| 5.3 | Paquete | Satisfacción del Cliente |
| 5.3.1 | Subactividad | Aplicar la encuesta de satisfacción |
| 5.3.1.1 | Entregable | Encuesta de Satisfacción |
| 6 | Fase | Despliegue del Producto |
| 6.1 | Paquete | Despliegue |
| 6.1.1 | Subactividad | Desplegar en producción |
| 6.1.1.1 | Entregable | Software Desplegado |
| 6.1.2 | Subactividad | Entregar el software en planta |
| 6.1.2.1 | Entregable | Acta de Entrega H5 Semana 11 |
| 6.2 | Paquete | Capacitación |
| 6.2.1 | Subactividad | Elaborar el manual de usuario |
| 6.2.1.1 | Entregable | Manual de Usuario |
| 6.2.2 | Subactividad | Elaborar la guía de despliegue |
| 6.2.2.1 | Entregable | Guía de Despliegue |
| 6.2.3 | Subactividad | Capacitar al personal |
| 6.2.3.1 | Entregable | Registro de Capacitación |
| 7 | Fase | Prácticas de Campo |
| 7.1 | Paquete | Práctica de Campo I |
| 7.1.1 | Subactividad | Recolectar los datos iniciales |
| 7.1.1.1 | Entregable | Portafolio de Primera Entrega Semana 7 |
| 7.1.2 | Subactividad | Redactar el Capítulo I |
| 7.1.2.1 | Entregable | Capítulo I del Informe |
| 7.1.3 | Subactividad | Redactar el Capítulo II |
| 7.1.3.1 | Entregable | Capítulo II del Informe |
| 7.2 | Paquete | Práctica de Campo II |
| 7.2.1 | Subactividad | Redactar el Capítulo V |
| 7.2.1.1 | Entregable | Capítulo V del Informe |
| 7.2.2 | Subactividad | Redactar el Capítulo VII |
| 7.2.2.1 | Entregable | Capítulo VII del Informe |
| 7.2.3 | Subactividad | Consolidar el informe de campo |
| 7.2.3.1 | Entregable | Informe de Práctica de Campo Semana 13 |
| 7.3 | Paquete | Responsabilidad Social |
| 7.3.1 | Subactividad | Ejecutar la actividad de responsabilidad social |
| 7.3.1.1 | Entregable | Informe de Responsabilidad Social Semana 12 |
| 7.4 | Paquete | Medición Pretest |
| 7.4.1 | Subactividad | Medir la línea base |
| 7.4.1.1 | Entregable | Informe de Línea Base |
| 7.5 | Paquete | Medición Postest |
| 7.5.1 | Subactividad | Recolectar la muestra postest |
| 7.5.1.1 | Entregable | Dataset Postest Muestra 125 |
| 7.6 | Paquete | Informe Empresarial |
| 7.6.1 | Subactividad | Elaborar el informe de resultados |
| 7.6.1.1 | Entregable | Informe de Resultados Empresariales Semana 14 |
| 8 | Fase | Cierre del Proyecto |
| 8.1 | Paquete | Inferencia Estadística |
| 8.1.1 | Subactividad | Contrastar las hipótesis |
| 8.1.1.1 | Entregable | Informe de Contraste Estadstico |
| 8.2 | Paquete | Paper Científico |
| 8.2.1 | Subactividad | Redactar el artículo científico |
| 8.2.1.1 | Entregable | Artículo IEEE |
| 8.3 | Paquete | Memoria Técnica |
| 8.3.1 | Subactividad | Consolidar la memoria técnica |
| 8.3.1.1 | Entregable | Memoria Técnica |
| 8.4 | Paquete | Portafolio Final |
| 8.4.1 | Subactividad | Consolidar el portafolio final |
| 8.4.1.1 | Entregable | Portafolio Final |
| 8.5 | Paquete | Cierre |
| 8.5.1 | Subactividad | Sustentar el cierre del proyecto |
| 8.5.1.1 | Entregable | Acta de Cierre H7 Semana 16 |